平乡县水务局

2024年工作总结及2025年工作谋划

一、2024年主要工作开展情况

（一）扎实推进地下水超采综合治理工作。该项是年度省直接考核我县内容。2024年省市下达我县压采任务127万m³。一是实施了2024年农业灌溉水源置换项目。总投资2204万元，新增井渠双灌面积0.95万亩。主要建设内容：董庄渠、辛屯渠2条渠道清淤，清淤长度4.47km，新建涵管7座，埋管长度3.99km，新建引水闸4座，新建扬水点32座，铺设田间管道36330m，坑塘整治10处。目前完成工程总量85%，预计10月底完工；二是积极引调外来水源。截止目前，我县引黄、引邯共计1863万m³，灌溉面积15万亩次，减少地下水开采800万m³。

（二）加快推进水利项目实施。一是小漳河平乡县段河道治理工程。该项目总投资920万元，清理整治小漳河13.5公里，重建桥梁2座；二是平乡县2023年河渠清理整治工程。该项目总投资3260万元，清淤治理渠道9条，长度26.478km，新建闸（涵）8座，新建过路涵管37座，农桥2座。目前两个项目均已完工。

（三）全面落实河长制工作。今年来召开县级总河长会议1次，县级河长会议20次，河长制联席会议3次，签发总河长令1次；印发了《平乡县2024年度落实河长制重点工作推进方案》稳步推进了各项工作有序开展。通过县乡村三级河长巡河、县级责任部门联合督查、视频监控系统、无人机飞检等措施，常态化深入开展河渠“四乱”排查整治专项行动。今年以来，共排查发现河道问题22处，已全部整改到位。上级暗访、视频巡查发现问题均做到立行立改、动态清零。

我县老漳河平乡段幸福河湖建设顺利通过省市专家考核。

- （四）全面做好水旱灾害防御工作。针对今年春夏旱情形势，积极争取中央水利救灾资金60万元，采购水泵70余台，年可浇地15000亩次，为农业减灾增收发挥应有效益。

- 为做好防汛工作，我局安排30名分包河道人员徒步对“四河一道”及渠道先后进行了三次拉网式巡查，对全县河道25个中小型闸涵进行了检修，对各项防汛预案进行了修订完善，确保了安全度汛。

- （五）持续抓好农村安全饮水。积极争取中央水利发展资金176余万元，实施了2024年农村饮水工程维修养护项目，对村内存在跑冒滴漏的老旧管网进行更换，对个别配水站老旧机电设备进行更换。

- （六）严格落实水资源刚性约束制度。2024年实施平乡县深层农灌机井在线计量安装项目，对我县正常使用（含季节性关停）的深层灌溉机井安装远传计量设施1190套，实现我县深层农灌机井在线计量全覆盖，有效推进了我县水资源刚性约束制度落实。

2024年9月，我县代表河北省迎接水利部《实行最严格管理制度》考核，在省市县各级领导的大力支持和帮助下，顺利通过了考核。

（七）有序推进大陆泽宁晋泊蓄滞洪区安全建设

2024年，大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目涉及我县3个工程：一是滏阳河右堤堤顶路工程，共20.8km，含7座穿堤涵洞维修加固；二是小漳河右堤堤顶路工程，共12.8km；三是撤退路工程2条共3.48km。目前撤退路及滏阳河右堤堤顶路工程已完工，小漳河右堤堤顶路工程正在施工。

二、2025年工作谋划

- 积极争取上级专项资金。谋划了平乡县2025年农村饮水工程维修养护项目，计划争取中央水发展资金300万元对我县农村供水薄弱环节及老旧设备进行更换。

- 谋划了平乡县2025年地下超采综合治理农业灌溉水源置换项目，项目实施后可改善灌溉面积0.92万亩，每年实现地下水压采156.02万m³，季节性关停机井52眼。

（二）持续提升河长制监管水平。严格落实县、乡、村河长巡河制度，形成长效机制，做到河道“四乱”动态清零。全面做好幸福河湖各项准备工作，力争滏阳河五星级幸福河湖验收顺利通过。

（三）继续压实地下水超采综合治理。加大原有工程和在建工程统筹管理，实现河渠应通尽通，充分发挥河渠调水、蓄水作用，更好消纳地表水，减少地下水开采。依法打击违法违规开采地下水行为，进一步巩固地下水超采综合治理成效。

（四）实行最严格水资源管理制度。着力推进依法治水，严格实行最严格水资源管理制度，控制用水总量、用水效率指标，建立健全水资源刚性约束制度，巩固节水型社会达标建设，不断提高群众的水法意识。

2024年10月12日